АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.01.2011                         с. Нижнечеремошинское                                №  05

Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района  Новосибирской области на 2010-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.20.2003г., Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»,	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Нижнечеремошинском сельсовете Краснозёрского района Новосибирской области на 2010 - 2014 годы» согласно приложению.

2. Специалисту 2 разряда администрации Нижнечеремошинского сельсовета (Слепченко Е.М.) обеспечить публикацию данного постановления в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Нижнечеремошинского сельсовета » и обеспечить отправку данного постановления в Управление по обеспечению деятельности мировых судей и ведению регистра муниципальных правовых актов в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Нижнечеремошинского сельсовета                                   С.Н. Леоненко

Слепченко

67-288

Приложение

К постановлению администрации

Нижнечеремошинского сельсовета  Краснозерского  района

Новосибирской области от 28.01.2011 г.  № 05

ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В   НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ»

ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                 КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ»

- Паспорт

Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2010 - 2014 годы»

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2010 - 2014 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О ТРЕБОВАНИЯХ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»; - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ». - Постановление администрации Нижнечеремошинского сельского совета Краснозерского района Новосибирской области от 30.07.2010 г. № 30 «О разработке муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и создании рабочей группы по ее разработке». |
| Заказчик Программы | Администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| Исполнитель Программы | Администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого и энергоэффективного снабжения бюджетных организаций Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района и рационального пользования энергоресурсами, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Задачи Программы | - повышение эффективности используемой воды, тепловой и электрической энергии путем реконструкции и технического перевооружения учреждений и организаций бюджетной сферы на новой технологической основе; - снижение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки; - повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; - консолидация финансовых ресурсов для реализации Программы. |
| Срок реализации Программы | 2010-2014 годы |
| Источники финансирования Программы | В 2010-2014 годы – 210,7 тыс.рублей в том числе за счёт: ОБ (Бюджет Новосибирской области). БР (бюджет района). МБ (местный бюджет) 210,7 тыс.рублей. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | - снижение потребления энергоресурсов в топливно-энергетическом комплексе и сфере потребления электроэнергии- в количестве 12,8 тыс. кВт за время реализации. - экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере не менее 3% в год |
| Организация контроля за реализацией Программы | Глава администрации Нижнечеремошинского сельсовета |

Введение

Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Нижнечеремошинском сельсовете Краснозерского района Новосибирской области на 2010 - 2014 годы» (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития Нижнечеремошинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области на 2008–2017 годы». Программа является основополагающим документом,  предусматривающим системный подход к решению проблемы рационального пользования водными ресурсами, тепло- и электроэнергией в поселениях муниципального образования, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами надлежащего качества, снижение их стоимости и снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1. Содержание проблемы

11 ноября 2009 года Государственной Думой Российской Федерации был принят закон «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Статьёй восемь предусмотрены следующие полномочиями органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

2. Цели и задачи программы

Цели и задачи Программы представлены в виде следующих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (таблица 2.1).

Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципальных программ производится в соответствии с перечнем целевых показателей для муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О ТРЕБОВАНИЯХ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ») по следующим группам:

| группа | Область применения |
| --- | --- |
| C | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |

Таблица 2.1

Расчет целевых показателей муниципальных программ

| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 |  |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,59 | 0,37 |  |  | 0,59 |  | 0,57 |  |  | 0,57 |  | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 |  |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 60,8 | 63,2 |  |  | 62,33 |  | 71,36 |  |  | 60,8 |  | 61,2 |  | 62,3 | 63 |  |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,3 | 63 |  |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | - | - |  |  | - |  | 9,03 |  |  | -14,36 |  | -2 |  | -1 | -1 |  |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч/кв.м | 35,7 | 45,8 |  |  | 44,0 |  | 42,5 |  |  | 41,5 |  | 41,0 |  | 40,4 | 39,9 |  |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч/кв.м | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | кВтч/кв.м |  |  | 10,1 | -1,8 |  | -1,5 |  |  | -1 |  |  | -0,5 | -0,6 |  |  | -0,5 |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м | кВтч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | - |  | - | - |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 1,5 |  | 3,7 | 3,28 |  | 4,01 |  |  | 1,44 |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  | 4,08 |
| С.21.1. | для сопоставимых условий | % | 1,5 |  | 1,03 | 1,46 |  | 1,61 |  |  | 1,72 |  | 1,74 |  | 1,78 |  |  | 1,88 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | % |  |  | -0,004 | 0,01 |  | -0,003 |  |  | -0,005 |  | 0,003 |  | 0,003 |  |  | 0,004 |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | % |  |  | 0,016 | 0,016 |  | -0,005 |  |  | -0,005 |  | 0,006 |  | 0,005 |  |  | 0,008 |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Система программных мероприятий

Программа состоит из следующих подпрограмм:

- "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе ".

Помимо разработки перечисленных подпрограмм предусматривается для достижения поставленных целей дальнейшая реализация действующих районных программ:

- график проведения первого энергообследования бюджетных учреждений Краснозерского района Новосибирской области на 2011-2012гг., утвержденный постановлением администрации от 16.08.2010 № 1260;

3.1 Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе "

Согласно ст. 24 ФЗ- 261 от 23.11.2009:

« 1. Начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

2. Начиная с 1 января 2010 года главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году каждого из указанных в части 1 настоящей статьи ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента. При планировании бюджетных ассигнований для бюджетного учреждения не учитывается сокращение расходов бюджетного учреждения, достигнутое им в результате уменьшения объема фактически потребленных им ресурсов сверх установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи объема …».

В рамках подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе» необходимо:

- предусмотреть проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении  органов местного самоуправления Нижнечеремошинского муниципального образования   Краснозерского  района Новосибирской области и сокращение за счет этого бюджетных расходов;

- предусмотреть мероприятия по установлению заданий по экономии топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления Нижнечеремошинского муниципального образования   Краснозерского  района Новосибирской области, а также выполнение мало - и среднезатратных энергосберегающих мероприятий и инвестиционных проектов.

Необходимо ежегодно снижать лимитируемое энергопотребление бюджетных учреждений за счет энергосберегающих мероприятий на 3-5%.

К организационным мероприятиям Программы необходимо отнести энергоаудит объектов бюджетной сферы.

Приоритетными и обязательными мероприятиями энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы являются:

- установка приборов количественного учета потребляемой воды в организациях бюджетной сферы;

- реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников ;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий,  замена деревянных оконных блоков на ПХВ.

Предусматривается направить на реализацию мероприятий в бюджетной сфере всего в 2010-2014 годах – 210,7  тыс. руб.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия администрации Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района, предприятий и организаций всех форм собственности и четкого разделения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Заказчиком Программы является администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Исполнителями по подпрограммам Программы являются:

| Наименование подпрограммы | Исполнитель |
| --- | --- |
| Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе | Администрация Нижнечеремошинского сельского совета Краснозерского района Новосибирской области, поставщики услуг по энерго-, тепло- и водоснабжению и привлечённые строительно-монтажные организации |

Заказчик Программы совместно с  исполнителями и соисполнителями программных мероприятий ежегодно уточняет и утверждает перечень мероприятий по реализации подпрограмм и разделов Программы.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Программа предусматривает следующие организационные мероприятия:

- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы;

- энергоаудит объектов бюджетной сферы. Перечень объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, и сроки утверждены постановлением администрации Краснозерского района Новосибирской области от 16.08.2010г. № 1260.

- совершенствование информационной структуры энергосбережения;

- пропаганда идей энергосбережения через организацию выставок и семинаров по проблемам энергосбережения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы по годам определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации, а также действующей сметной нормативной базы (государственные элементные сметные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие) и рекомендациями для подготовки муниципальных программ по энергосбережению министерства развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области.

| Наименование подпрограммы |  | Необходимый объём финансирования в разбивке по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе |  | 15,0 | 15,0 | 44,7 | 121,0 | 15,0 | Бюджет муниципального образования |
|  | МБ (местный бюджет ) – 210,7 |  |  |  |  |  |  |

6. Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономические последствия и эффективность Программы

Успешная реализация Программы к 2015 году позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов бюджетной сферы;

- экономия топливно-энергетических ресурсов.

Расчетная эффективность реализации Программы:

| Показатели | 2010-2014 годы |
| --- | --- |
| Экономия топлива, тыс.Гкал | 0,1 |
| Экономия воды, тыс.м.куб. | 9 |
| Экономия электроэнергии, тыс.кВт | 2,5 |
| Уменьшение бюджетных расходов на оплату топливо- и энергообеспечение объектов бюджетной сферы, не менее (млн. рублей): | Не менее 1 % в год (на период реализации программы) |

Социальная эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

- достижение предусмотренных объемов экономии энергоресурсов создаст реальные предпосылки для стабилизации цен и тарифов для того, чтобы замедлить темпы увеличения доли расходов бюджетных организаций в общих затратах на оплату коммунальных услуг.

Экологическая эффективность

Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности действующего энергооборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.

7. Система организации контроля исполнения программы

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

В ходе  подготовки и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, областного и муниципального бюджетов, заёмных средств, администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.

Контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляется главой администрации Нижнечеремошинского сельсовета  Формой контроля служит отчет по реализации мероприятий Программы, который представляется получателем средств - участником Программы. Контроль использования средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области осуществляется департаментом строительства и ЖКХ Новосибирской области.

Подпрограмма  "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе " по бюджетным учреждениям Краснозерского района

| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Предполагаемые объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого (тыс.руб) | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов количественного учета потребляемой воды в бюджетных учреждениях Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация с\с |  |  | - | 25,0 |  | 25,0 | Средства местного бюджета (МБ) – 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Нижнечеремошинский КДЦ» |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | - | 50,0 | - | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Энергетическое обследование организаций в бюджетных учреждениях Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района, подлежащих обязательному энергетическому обследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация с\с |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 | Средства местного бюджета (МБ) – 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Нижнечеремошинский КДЦ» |  |  | 25,2 |  |  | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 29,7 | - | - | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ламп накаливания, используемых в качестве приборов освещения в бюджетных учреждениях Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация с\с | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 73,0 | Средства местного бюджета (МБ) – 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Нижнечеремошинский КДЦ» | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка приборов количественного учёта потребляемого тепла в бюджетных учреждениях Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация с\с |  |  |  | 56,0 |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Нижнечеремошинский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 56,0 |  | 56,0 | Средства местного бюджета (МБ) –56,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 15,0 | 15,0 | 44,7 | 121,0 | 15,0 | 210,7 | Средства местного бюджета (МБ) –210,7 |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Краснозерского района

Новосибирской области

___________________А.В.Баев

График

проведения первого энергообследования бюджетных учреждений

Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2011-2012гг

| Объекты, расположенные на территории Нижнечеремошинского сельсовета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Нижнечеремошинская средняя общеобразовательная школа Здание школы | с.Нижнечеремошное, ул.Набережная, 11 | 1802 | с 26 марта по 06 апреля 2012 года |
| Здание мастерской |  | 164.8 |  |
| Здание котельной |  | 80 |  |
| Здание овощехранилища |  | 30 |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Нижнечеремошинский детский сад | Краснозерский район, с.Нижнечеремошное, ул.Молодежная, 2 | 166 |  |